TEMPLATE ARTEFAK AGILE: PRODUCT BACKLOG

Pengelolaan kebutuhan sistem dikonsolidasikan melalui Product Backlog awal yang disusun pada fase perencanaan (Hari 1-2) untuk memetakan seluruh fitur Minimum Viable Product (MVP) bagi pelapor (mahasiswa dan dosen) serta admin prasarana. Guna memastikan efisiensi pengembangan dalam kurun waktu 7 hingga 14 hari, tim kami menerapkan metode prioritisasi MoSCoW untuk menentukan urgensi fitur inti serta estimasi Story Points berbasis skala Fibonacci untuk mengukur tingkat kerumitan teknis setiap komponen. Seluruh perencanaan ini menjadi fondasi utama bagi tim dalam melakukan pembagian tugas pada papan Kanban serta penulisan User Story di tahap Sprint Planning.

| ID Backlog | Item Pekerjaan (Backlog Title) | Prioritas (MoSCoW) | Story Points | Target Rilis (Milestone) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Login & Autentikasi Pelapor & Admin | Must Have | 3 | Milestone 1 | Done |
| PBI-02 | Dashboard Pelapor (Ringkasan & Status Laporan) | Must Have | 2 | Milestone 1 | Done |
| PBI-03 | Form Pelaporan Kerusakan Fasilitas (Kategori, Lokasi, Urgensi) | Must Have | 3 | Milestone 1 | Done |
| PBI-04 | Fitur Pengunggahan/Upload Foto Bukti Kerusakan | Must Have | 3 | Milestone 1 | Done |
| PBI-05 | Halaman Daftar & Detail Riwayat Laporan Pengguna | Must Have | 2 | Milestone 1 | Done |
| PBI-06 | Sistem Perubahan Status Laporan Dinamis (Dilaporkan, Diproses, Selesai) | Must Have | 5 | Milestone 1 | Done |
| PBI-07 | Dashboard & Manajemen Admin (Staf Prasarana) | Must Have | 5 | Milestone 1 | Done |
| PBI-08 | Fitur Pencarian & Filter Laporan (ID, Lokasi, Kategori) | Should Have | 2 | Milestone 1 | Done |