TEMPLATE ARTEFAK AGILE: SPRINT PLANNING & SPRINT BACKLOG

Memasuki fase Sprint Planning (Hari 2-3), tim pengembang merumuskan Sprint Goal utama serta memecah Product Backlog menjadi serangkaian tugas teknis yang lebih spesifik ke dalam Sprint Backlog. Pemecahan tugas ini mencakup pembagian peran pengerjaan komponen frontend, backend Express.js, hingga konfigurasi database berbasis SQLite sesuai dengan batas waktu pengembangan proyek. Penentuan estimasi waktu menggunakan satuan jam kerja dilakukan secara kolaboratif demi memastikan beban kerja terdistribusi secara adil, transparan, dan realistis untuk mencapai target Minimum Viable Product (MVP) kelompok kami.

| Task ID | Terkait User Story | Deskripsi Tugas Teknis | Penanggung Jawab | Estimasi Waktu | Status Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1.1 | US-01 (Login) | Merancang skema database tabel user di SQLite | Asrafil | 6 Jam | Done |
| T-1.2 | US-01 (Login) | Membuat UI halaman Login untuk Mahasiswa, Dosen, dan Admin | Vella | 4 Jam | Done |
| T-1.3 | US-01 (Login) | Membuat API autentikasi dan sesi login menggunakan Express.js | Asrafil | 3 Jam | Done |
| T-2.1 | US-02 (Dashboard) | Membuat UI Dashboard Pelapor dan Admin untuk memantau status laporan | Vella | 8 Jam | Done |
| T-3.1 | US-03 (Form Lapor) | Membuat UI Form Pelaporan Kerusakan (Kategori, Lokasi, Urgensi) | Vella | 6 Jam | Done |
| T-3.2 | US-03 (Form Lapor) | Implementasi fitur unggah foto bukti kerusakan | Vella | 8 Jam | Done |
| T-3.3 | US-03 (Form Lapor) | Membuat API POST untuk menyimpan data laporan baru ke database | Asrafil | 3 Jam | Done |
| T-4.1 | US-04 (Detail Lapor) | Membuat UI riwayat daftar laporan dan halaman detail pelacakan status | Vella | 8 Jam | Done |
| T-5.1 | US-05 (Status & Filter) | Membuat API PUT bagi Admin untuk memperbarui status laporan secara dinamis | Asrafil | 4 Jam | Done |
| T-5.2 | US-05 (Status & Filter) | Membuat fungsi pencarian dan filter laporan berbasis ID/lokasi di sisi backend | Tegar | 6 Jam | Done |