TEMPLATE ARTEFAK AGILE: DAILY SCRUM LOG

Guna menjaga transparansi kemajuan proyek dan ritme kerja tim yang ramping selama fase eksekusi sprint , kelompok kami yang terdiri dari tiga orang anggota mengadakan pertemuan Daily Scrum secara berkala. Melalui catatan harian (Daily Scrum Log) ini , setiap anggota pengembang melaporkan progres tugas teknis yang telah diselesaikan, rencana pekerjaan harian, serta mendiskusikan hambatan teknis yang dihadapi. Aktivitas ini terbukti efektif bagi tim kecil kami dalam meminimalkan miskomunikasi, mempercepat proses integrasi kode antar-percabangan Git, serta menjaga agar ritme pengembangan tetap berada pada jalur pencapaian target MVP kelompok.

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer 1 | Merancang skema database awal tabel users di SQLite. | Mengimplementasikan fungsi backend untuk fitur unggah foto bukti kerusakan menggunakan Multer. | Tidak ada, integrasi SQLite ke Express.js berjalan lancar. |
| Developer 2 | Membuat UI halaman login untuk mahasiswa dan admin. | Membuat UI komponen Form Pelaporan serta Dasbor Pelapor. | Sedikit kendala dalam merapikan layout CSS agar responsif, tetapi sudah teratasi. |
| Developer 3 | Membuat API backend untuk autentikasi login serta manajemen status laporan. | Membuat API backend untuk autentikasi login serta manajemen status laporan. | Perlu koordinasi dengan Anggota 1 terkait sinkronisasi struktur tabel laporan di database. |