TEMPLATE ARTEFAK AGILE: SPRINT RETROSPECTIVE

Sebagai tahap akhir dari siklus Scrum, kelompok kami melaksanakan agenda Sprint Retrospective internal untuk mengevaluasi efektivitas proses kerja dan kolaborasi tim sepanjang pengembangan proyek. Menggunakan metode Starfish, evaluasi difokuskan pada aspek-aspek manajemen version control Git, pengerjaan teknis, serta pola komunikasi tim kecil guna melahirkan draf rencana aksi perbaikan yang terukur. Hasil peninjauan internal ini menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada disiplin waktu integrasi kode, sehingga tim menyepakati komitmen aksi nyata seperti pengetatan alur Code Review dan penjadwalan pair programming bersama demi optimalnya kualitas perangkat lunak ke depan

| Kategori Starfish | Poin Evaluasi / Pendapat Tim | Rencana Aksi & Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Keep Doing (Pertahankan) | Komunikasi aktif via WhatsApp group dan pelaksanaan koordinasi Daily Scrum berkala untuk sinkronisasi progres pengerjaan. | Dilanjutkan pada proyek berikutnya ( 3 Anggota). |
| Less Of (Kurangi) | Menunda-nunda pengunggahan kode (push code) ke branch fitur yang membuat penumpukan tugas di akhir batas waktu. | Membuat jadwal komitmen harian untuk mencicil coding (Tim Pengembang). |
| More Of (Tingkatkan) | Kedalaman proses peer code review pada lembar Pull Request agar tidak ada bug database yang terlewat | Mewajibkan pengujian fungsionalitas lokal sebelum menyetujui PR (Semua) |
| Stop Doing (Hentikan) | Adanya kecenderungan abai terhadap strategi percabangan Git atau ingin melakukan perubahan langsung di luar ketentuan branching. | Mengunci pengaturan branch main di GitHub agar tidak bisa di-commit langsung (Scrum Master) |
| Start Doing (Mulai) | Menerapkan sesi pair programming atau pengerjaan bersama secara daring khusus saat menghadapi kendala integrasi SQLite ke Express.js. | Mengadakan sesi pengerjaan bersama via Google Meet/Zoom jika ada kendala error buntu (3 Anggota) |