TEMPLATE ARTEFAK AGILE: RISK REGISTER

Guna menjamin kelancaran siklus pengembangan aplikasi pelaporan fasilitas kampus di bawah kerangka kerja Scrum yang singkat (7 hingga 14 hari), tim kami menyusun dokumen Risk Register sebagai langkah preventif. Identifikasi risiko ini mencakup analisis terhadap potensi kendala teknis, seperti konflik penggabungan kode (merge conflict) pada repositori Git hingga kesalahan penanganan dependency library database lokal. Melalui pemetaan tingkat dampak, probabilitas, serta perumusan rencana mitigasi pencegahan yang terukur, tim pengembang yang ramping ini dapat mengantisipasi hambatan secara dini dan memastikan target pengiriman produk akhir (MVP) tetap tercapai tepat waktu.

| ID | Deskripsi Risiko | Dampak (H/M/L) | Probabilitas (H/M/L) | Rencana Mitigasi Pencegahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Terjadi konflik kode parah (merge conflict) menjelang batas pengumpulan. | Tinggi | Sedang | Git pull origin main setiap pagi sebelum coding. |
| R-02 | Library database sqlite3 mengalami kendala instalasi atau error saat dijalankan di terminal lokal (MODULE_NOT_FOUND). | Sedang | Sedang | Memastikan seluruh anggota menjalankan perintah npm install secara lengkap di direktori yang benar dan menyamakan versi Node.js. |
| R-03 | Pembagian beban kerja tidak seimbang karena keterbatasan jumlah anggota tim (hanya 3 orang) | Sedang | Rendah | Melakukan peninjauan ulang berkala pada papan Kanban GitHub Projects serta memanfaatkan sesi pair programming untuk tugas yang rumit. |
| R-04 | Fitur pengunggahan foto gagal menyimpan berkas karena kesalahan konfigurasi folder penyimpanan lokal pada Multer. | Tinggi | Rendah | Melakukan pengujian integrasi fungsi backend secara terisolasi di awal fase eksekusi sebelum menyatukannya dengan tampilan frontend. |